논의하고 싶은 것

1.왜 하고 싶은지( 2가지 )우선

수상 경험 공부

1-1 수상에 뜻이 있다면 어떻게 하는게 좋은지 아이디어가 있는가?

류) 에자일 스크럼을 활용해서 가설설정을 통해서 빠른 결과를 여러 번낸다.

혁) 평가하는 사람들이 원하는 기준을 만들어 한다.(수상작 벤치마크)

2.본인스스로 프로잭트 기한내에 장애물이 되는것이나 시점이 있는가?

나) 4/22~4/27 중간고사 시험 일요일 성가대 오후3~10시,동아리 행사일

혁) 주말, 주중 하루 두시간, 이력서 2개 빠진다? 5월 초

류)4/13~19 시험기간 21~23 오사카 여유가 있으면 도와줄수 있음 4/18일요일부 오전9~오후6 자격증시험

지) 4/22~4/25 중간고사 시험

3/22일기준 제출 기한까지 43일 남음

준혁 남은 주말 일자 10일

중간고사 대체로 10~14일 정도 소요

예측되는 개발시 인당 평균 제한시간 14일

현재로부터 29일정도 (뇌피셜)

3.각자의 시간적 할당량이 어느정도 되는가?

총 평균 12시간 편차 4시간

4.어떻게 하고싶은지

현재조건

Q. 많이 모이기 어렵다

나) 주1회 만나면 효율이 안오른다

류) 주2회 만남 현실과 생각은 다르다. 전프로잭 참고 (영상회의활용 찬성)

혁) 주1회 시간적 제약이 크다. 시간대비 가성비 떨어짐 소통수단의 많다

지) 주2회 한번은 모자를거 같다.

주1회, 2회, 영상회의등 미정이지만 첫주차에는 2번 본다

Q모이기가 어려우면 각자의 기여도가 편차가 심할수있다

혁) 아니다!

나) 영상통화 카카오톡, 주1회만남 영통

류) 첫주는 2회를 해야한다 (이유: 제일 힘든시기, 할것이 많다),주1회만남 영통

지) 2회 안되면

위의 만남과 관련한 문제

Q프로젝트 개인의 나태함, 도중 분석 결과 미흡 또는 인원이동 또는 개인 사정의 문제가 발생할수 있다

혁) 개인의 나태함은 성인으로써 책임을 져야한다. 나머지는 운, 이유가 납득가능 하다면 이해 가능, 소통 많이 하기

나) 개인의 나태함은 성인으로써 책임을 져야한다. 나머지는 운, 이유가 납득가능 하다면 이해 가능, 생각 충돌이 잦아 사전에 협의를 해야한다.(내규를 만든다)

류) 에자일 스크럼 방식에서 일일보고 오늘 해야할것, 어제 한것, 어제 한것의 문제점, 소스코드 업로드(최소 이틀에 한번) 10~15분으로 해결가능 하다.

지) 각자 팀플이기 때문에 사정이 생길시 사전에 합의 또는 후에 시간투자 더하기

4.상향식(데이터를 보고 가설을 세우는것)으로 할것인가 하향식으로 할것인가

하향식

5.프로그램 구현에 있어 익혀야할 툴이나 라이브러리가 있는가?

깃허브,소스트리, 부동산 114 api 사용법,**라이브러리 (계획이나오고 재논의)**

마지막.두개의 공모전을 하나의 주제로 선정에 대한 사전적 아이디어나

전체)부동산 114 REPS의 신규서비스 제안 + 국토부 이아디어 개발

하고싶은 이야기?

나) 토론에 있어 말다툼 분쟁사유가 있을시에 내규가 있어야 할것같다.